PROCESO DE TRABAJO

Sitio Web GPW — Ensamblaje Electromecánico

Proyecto Cowork — Guía Operativa v3

Global Precision Works

Monterrey, México — www.gpw-solutions.com

Contexto del Proyecto

Empresa: Global Precision Works (GPW) — Monterrey, México

Sitio: www.gpw-solutions.com

Situación actual: El sitio no tiene contenido funcional. Se construye desde cero.

Estructura del Negocio

GPW opera dos ramos de trabajo bajo una misma marca:

1. Contract Manufacturing — Maquinado CNC de precisión (ramo existente)

2. Ensamblaje Electromecánico (EMS) — Ensamblaje variado como servicio con énfasis en servidores AI (ramo en desarrollo, requiere inversión)

Alcance de este Proyecto

Desarrollar la sección web del ramo de Ensamblaje Electromecánico como prioridad. Ambos ramos vivirán bajo el mismo dominio como secciones hermanas.

Objetivo Estratégico

El sitio debe estar 100% enfocado en capturar clientes OEM de ensamblaje electromecánico en Estados Unidos buscando nearshoring. GPW está buscando inversionista, y la mejor forma de impresionarlo es que vea un sitio profesional, con SEO real, posicionamiento sólido y una operación lista para arrancar el día uno post-inversión.

El inversionista no es el target — es un espectador que se convence al ver que GPW ya sabe cómo llegar al mercado.

Enfoque de Contenido

Todo copy, SEO, CTA y diseño se escribe como si GPW ya estuviera operando y buscando clientes OEM activamente. Posicionar capacidades reales y proyectadas con confianza total. Sin mentir, pero sin titubear.

1. Inventario Completo de Herramientas

A. Plugin Marketing Skills (32 skills)

Skills Críticos para el Proyecto

| Skill | Qué hace | Fase |
| --- | --- | --- |
| product-marketing-context | Crea el documento maestro de contexto que todos los demás skills referencian | Fase 0 |
| site-architecture | Estructura del sitio, jerarquía, navegación, URLs, internal linking. Clave para estructura dual | Fase 1 |
| seo-audit (modo research) | Keyword research, planificación SEO on-page desde cero | Fase 1 |
| ai-seo | Optimización para Google AI Overviews, ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini | Fase 2-3 |
| copywriting | Copy de páginas B2B usando frameworks probados | Fase 3 |
| page-cro | Optimización de conversión página por página | Fase 2-4 |
| schema-markup | Datos estructurados JSON-LD | Fase 3-4 |
| content-strategy | Planificación de contenido y priorización de temas | Fase 2 |
| analytics-tracking | Setup de GA4, GTM, eventos de conversión | Fase 4 |

Skills Muy Útiles

| Skill | Qué hace | Fase |
| --- | --- | --- |
| copy-editing | Pulir copys con framework Seven Sweeps | Fase 3 |
| competitor-alternatives | Páginas de comparación vs competidores EMS | Fase 1-3 |
| programmatic-seo | Landing pages a escala por servicio/vertical | Fase 3 |
| form-cro | Optimización de formularios de cotización/contacto | Fase 4 |
| marketing-psychology | 70+ modelos mentales para copys persuasivos B2B | Fase 3 |
| free-tool-strategy | Herramientas interactivas (configurador, calculadora ROI) | Fase 3 |
| paid-ads | Campañas Google, LinkedIn Ads | Fase 5 |
| ad-creative | Creativos publicitarios a escala | Fase 5 |
| launch-strategy | Plan de lanzamiento del sitio | Fase 5 |

Skills Secundarios (usar según necesidad)

cold-email (outbound OEMs), email-sequence (nurturing), social-content (redes), sales-enablement (decks y one-pagers), pricing-strategy, revops (HubSpot automation), ab-test-setup, popup-cro, referral-program, marketing-ideas, signup-flow-cro, onboarding-cro, paywall-upgrade-cro, churn-prevention.

B. Skills Propios (User Skills)

| Skill | Para qué |
| --- | --- |
| Branding | Validar diseño contra manual de identidad GPW 2025 |
| Frontend Design | Diseño de páginas profesional, evita 'AI slop' |
| Competitive Ads Extractor | Extraer anuncios de competidores EMS |
| WordPress Elementor | Implementación directa en WordPress |

C. Plugins MCP Conectados

| Plugin | Uso |
| --- | --- |
| Notion | Gestión del proyecto, Kanban, base de datos de páginas |
| Canva | Assets visuales: banners, posts, gráficos |
| HubSpot | CRM, formularios, tracking de leads |
| Gmail | Coordinación |
| Google Calendar | Deadlines y sprints |

D. Skills Públicos y de Ejemplo

DOCX, PDF, PPTX, XLSX (documentos y reportes), Canvas Design (assets estáticos), Web Artifacts Builder (prototipos interactivos), Doc Co-Authoring (documentos estratégicos), Skill Creator (crear skills custom), Theme Factory (temas para presentaciones).

2. Documentos que Necesitas Preparar

Obligatorios

| # | Documento | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manual de Identidad GPW 2025 | ✅ LISTO |
| 2 | Product Marketing Context | 🔨 CREAR EN FASE 0 (con skill dedicado) |
| 3 | Lista de competidores EMS (3-5 URLs) | ⚠️ NECESARIO |
| 4 | Accesos WordPress | ⚠️ NECESARIO (no guardar en archivo) |

Recomendados

| # | Documento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 5 | Perfil de Cliente Ideal (OEM USA, industrias) | Alta |
| 6 | Lista de servicios/capacidades EMS que GPW ofrecerá | Alta |
| 7 | Fotos de planta, maquinaria, líneas de ensamble | Media |
| 8 | Especificaciones técnicas (tolerancias, certificaciones) | Media |
| 9 | Benchmark de precios o propuestas anteriores | Baja |

3. Proceso de Trabajo por Fases

FASE 0: Setup y Contexto (1 sesión)

Skills clave: product-marketing-context + Notion + Branding

Objetivo: Crear el documento maestro de contexto que alimenta todos los demás skills, y organizar el proyecto.

Acciones: Crear el Product Marketing Context de GPW enfocado en EMS, organizar proyecto en Notion con tablero Kanban, subir manual de identidad y context doc a la carpeta.

Prompt para Cowork:

"Lee el archivo PROCESO-DE-TRABAJO.md y el MANUAL_IDENTIDAD_GPW_2025.docx en esta carpeta. Usa el skill product-marketing-context para crear el documento de contexto de marketing de GPW enfocado en el ramo de Ensamblaje Electromecánico (EMS). GPW es B2B manufactura industrial en Monterrey, México. Dos ramos: Contract Manufacturing (CNC) y EMS. Este proyecto es para EMS. Servicios: ensamblaje electromecánico variado con énfasis en servidores AI. Clientes: OEMs en USA buscando nearshoring, Tier 1 y Tier 2. Sitio: www.gpw-solutions.com. Se construye desde cero. Todo el contenido posiciona a GPW como si ya estuviera operando. Lee el manual de identidad para tono de voz y posicionamiento visual. Guarda como product-marketing-context.md"

FASE 1: Investigación y Arquitectura (2-3 sesiones)

Skills clave: site-architecture + seo-audit (research) + competitor-alternatives + competitive-ads-extractor + content-strategy

Objetivo: Investigar el mercado EMS, analizar competidores, keyword research, y diseñar la arquitectura completa del sitio desde cero.

Sesión 1.1 — Research de Mercado y Competencia

"Investiga el mercado de Electronic Manufacturing Services (EMS) y nearshoring en México. Analiza estos competidores: 
 

Usa competitor-alternatives para comparar posicionamiento, estructura, copys y CTAs. Usa competitive-ads-extractor para extraer anuncios activos. Enfócate en cómo se posicionan ante OEMs en USA. Guarda en 02-research/"

Sesión 1.2 — Keyword Research desde Cero

"Usa seo-audit en modo research para keyword research completo del mercado EMS/nearshoring. Head terms ('electronic manufacturing services Mexico', 'nearshoring assembly', 'AI server assembly'), long tail, keywords de intención comercial de procurement managers. Mapea keywords a posibles páginas. Excel con volumen, intención y página asignada. Guarda en 02-research/"

Sesión 1.3 — Arquitectura del Sitio

"Usa site-architecture para diseñar la estructura completa desde cero. Dos secciones hermanas: gpw-solutions.com → Home corporativo, /contract-manufacturing/ → placeholder, /ems/ → PRIORIDAD. Diseña jerarquía EMS: servicios, capacidades, industrias, about, contacto/cotización. Define navegación, URLs, breadcrumbs, internal linking. Basate en keywords y competencia. Guarda en 02-research/"

Entregable: Reporte de competencia + Excel de keywords + Arquitectura del sitio completa

FASE 2: Estrategia de Contenido y Diseño (2-3 sesiones)

Skills clave: content-strategy + ai-seo + copywriting + page-cro + marketing-psychology + Branding + Frontend Design

Objetivo: Definir qué se escribe, cómo se escribe, cómo se optimiza para AI, y cómo se ve.

Sesión 2.1 — Estrategia de Contenido + AI SEO

"Usa content-strategy para definir plan de contenido de la sección EMS. Prioriza temas, define contenido por página. Luego usa ai-seo para estrategia de optimización para motores AI (Google AI Overviews, ChatGPT, Perplexity). Define: preguntas que GPW debe responder para ser citada, contenido de autoridad, schema markup, FAQs para featured snippets. Meta titles y descriptions por página. Guarda en 03-estrategia/"

Sesión 2.2 — Guía de Copys + CRO + Psicología

"Usa copywriting para frameworks de copy por tipo de página EMS. Usa marketing-psychology para modelos mentales B2B (authority, social proof, risk reduction, specificity bias). Usa page-cro para estructura de conversión: CTAs, flujo usuario→cotización. Integra tono del manual GPW: Trirong impacto, Lato legibilidad. IMPORTANTE: Todo como si GPW ya operara. 'Engineered for', 'ready to scale', 'built to deliver'. Genera guia-copywriting.docx en 03-estrategia/"

Sesión 2.3 — Prototipos de Diseño

"Usa frontend-design y branding para prototipos HTML de: Home EMS, página de servicio (AI Server Assembly), contacto/cotización. Colores: #23555A, #ED835E, #2A4E64, #ADCF91. Tipografías: Trirong (títulos ≤3 palabras) + Lato (cuerpo). Patrón líneas orgánicas verde lima 25-40% opacidad. Formas geométricas contorno sin relleno. Transmitir: precisión técnica, clase mundial, listo para escalar. Integra CRO. Guarda en 03-estrategia/prototipos/"

Entregable: Estrategia de contenido + Estrategia AI SEO + Guía de copywriting + Prototipos HTML

FASE 3: Creación de Contenido (3-5 sesiones)

Skills clave: copywriting + copy-editing + ai-seo + schema-markup + programmatic-seo + free-tool-strategy

Objetivo: Escribir todo el contenido, crear schema markup, contenido para AI, y assets visuales.

Sesión 3.1 — Copys Home Corporativo + Home EMS

"Usa copywriting para copys del Home corporativo (paraguas dos ramos) y Home EMS. Sigue guía de copywriting, optimiza para keywords. Usa copy-editing (Seven Sweeps) para pulir. Guarda en 04-contenido/"

Sesión 3.2 — Copys Páginas de Servicio EMS

"Escribe copys de páginas de servicio EMS: ensamblaje electromecánico, servidores AI, testing & QA, box build, cable assembly. Cada página con keywords, meta tags, CTAs, alt text. Guarda en 04-contenido/"

Sesión 3.3 — Landing Pages por Vertical

"Usa programmatic-seo para landing pages por industria: AI & Data Centers, Telecommunications, Medical Devices, Industrial Automation. Capturan búsquedas long-tail 'electronic assembly services for [industry]'. Guarda en 04-contenido/landing-pages/"

Sesión 3.4 — Schema Markup + AI SEO Content

"Usa schema-markup para JSON-LD: Organization, LocalBusiness, Service, FAQ, BreadcrumbList. Usa ai-seo para contenido optimizado para citación por IAs: FAQs autoritativas, definiciones técnicas, datos verificables. Guarda en 04-contenido/schema-markup/ y ai-seo/"

Sesión 3.5 — Herramientas Interactivas

"Usa free-tool-strategy para: configurador de servidores, calculadora nearshoring vs domestic, herramienta RFQ rápida. Define conversión a leads via HubSpot. Guarda specs en 04-contenido/tools/"

Sesión 3.6 — Assets Visuales

"Crea banners y assets con Canva y manual GPW. Hero banners con fotografía industrial, iconografía servicios, gráficos capacidades. Patrón líneas orgánicas y formas geométricas. Guarda en 04-contenido/assets/"

Entregable: Copys maestro + Schema markup + Contenido AI SEO + Landing pages + Specs herramientas + Assets

FASE 4: Implementación en WordPress (3-5 sesiones)

Skills clave: wordpress-elementor + form-cro + analytics-tracking + schema-markup

Objetivo: Construir el sitio completo en WordPress/Elementor desde cero.

Sesión 4.1 — Setup WordPress + Estructura

"Configura estructura de páginas en WordPress según arquitectura. Crea todas las páginas: Home corporativo, Contract Manufacturing (placeholder), toda la sección EMS con subpáginas. Configura menús y breadcrumbs."

Sesiones 4.2-4.4 — Construir Páginas EMS

"Usa wordpress-elementor para construir páginas EMS. Aplica copys aprobados, sube assets, configura CTAs según guía CRO. Página por página empezando por [nombre]. Verifica con screenshot."

Sesión 4.5 — Home Corporativo + Placeholder

"Construye Home corporativo que presenta los dos ramos. Crea placeholder de Contract Manufacturing con contenido mínimo."

Sesión 4.6 — Formularios + HubSpot

"Usa form-cro para optimizar formularios. Conecta a HubSpot. Configura: RFQ, contacto general, formularios de herramientas interactivas."

Sesión 4.7 — SEO Técnico + Analytics

"Implementa meta tags, schema JSON-LD, sitemap XML, robots.txt, canonical URLs, lazy loading, compresión. Usa analytics-tracking para GA4 y GTM: form submissions, CTA clicks, scroll depth, tool interactions."

Sesión 4.8 — QA Completo

"Revisa todas las páginas: renders, responsivo, CTAs, formularios→HubSpot, velocidad, schema válido (Rich Results Test), sin 404. Documenta en 05-implementacion/"

Entregable: Sitio funcional completo + Checklist QA + Reporte de implementación

FASE 5: Lanzamiento y Crecimiento (Ongoing)

Skills clave: launch-strategy + paid-ads + ad-creative + cold-email + sales-enablement

Sesión 5.1 — Plan de Lanzamiento

"Usa launch-strategy para go-live del sitio EMS. Checklist pre-launch, estrategia de anuncio, métricas primeras 4 semanas."

Sesión 5.2 — Campañas Pagadas

"Usa paid-ads para Google y LinkedIn Ads. Usa ad-creative para variaciones. Keywords: 'electronic manufacturing services Mexico', 'nearshoring assembly', 'AI server assembly provider'."

Sesión 5.3 — Material de Ventas

"Usa sales-enablement para: one-pager EMS, sales deck para OEMs, documento de objeciones. También sirve para el inversionista."

Sesión 5.4+ — Optimización Continua

"Revisa GA4 y Search Console. Identifica páginas bajo rendimiento. Usa page-cro para iterar. Actualiza ai-seo. Expande landing pages con programmatic-seo."

4. Estructura de Carpeta para Cowork

gpw-web-improvement/

├── PROCESO-DE-TRABAJO.md

├── MANUAL_IDENTIDAD_GPW_2025.docx

├── product-marketing-context.md (se genera en Fase 0)

├── 01-inputs/ (perfil cliente, competidores, servicios, assets)

├── 02-research/ (benchmark, ads, keywords, site architecture)

├── 03-estrategia/ (content strategy, AI SEO, guía copys, prototipos/)

├── 04-contenido/ (copys maestro, schema-markup/, ai-seo/, landing-pages/, tools/, assets/)

├── 05-implementacion/ (checklist QA, analytics setup, reporte)

└── 06-lanzamiento/ (launch plan, campaigns/, sales materials/, reportes/)

5. Arquitectura del Sitio — Esquema Preliminar

gpw-solutions.com/

├── Home (corporativo GPW — paraguas)

├── /contract-manufacturing/ → Ramo 1 (placeholder)

├── /ems/ → Ramo 2 (PRIORIDAD)

│   ├── Home EMS

│   ├── /services/

│   │   ├── electromechanical-assembly/

│   │   ├── ai-server-assembly/

│   │   ├── box-build/

│   │   ├── cable-assembly/

│   │   └── testing-qa/

│   ├── /industries/

│   │   ├── ai-data-centers/

│   │   ├── telecommunications/

│   │   ├── medical-devices/

│   │   └── industrial-automation/

│   ├── /capabilities/

│   ├── /why-gpw/

│   └── /quote/

├── /about/

├── /contact/

└── /blog/ (futuro)

NOTA: Estructura preliminar. Se refina en Fase 1 con site-architecture basándose en keyword research y análisis de competencia.

6. Prompt de Arranque para Cowork

"Lee el archivo PROCESO-DE-TRABAJO.md y el MANUAL_IDENTIDAD_GPW_2025.docx en esta carpeta. Este es mi plan para construir desde cero el sitio web de GPW enfocado en la sección de Ensamblaje Electromecánico (EMS). Contexto: GPW tiene dos ramos (Contract Mfg + EMS), este proyecto es para EMS. Ambos bajo gpw-solutions.com como secciones hermanas. Se construye desde cero. Target: OEMs en USA buscando nearshoring de ensamblaje electromecánico. Énfasis en servidores AI, Tier 1 y Tier 2. GPW busca inversionista — el sitio debe demostrar que está listo para operar día uno. Todo enfocado 100% en capturar OEMs, no en hablarle al inversionista. Tienes acceso al plugin Marketing Skills (32 skills) y mis skills propios. Empieza con Fase 0: usa product-marketing-context para crear el contexto de GPW-EMS. Después dime qué necesitas en 01-inputs/ para Fase 1."

7. Skills Personalizados Sugeridos

Si necesitas maximizar eficiencia, usa el Skill Creator para crear:

| Skill sugerido | Qué haría |
| --- | --- |
| EMS Copywriter | Copy especializado en ensamblaje electromecánico con terminología (SMT, through-hole, conformal coating, etc.) |
| Nearshoring B2B Positioning | Frameworks para posicionar nearshoring México vs doméstico USA vs offshore Asia |
| Investor-Ready Website Checklist | Checklist de todo lo que debe tener el sitio para impresionar al inversionista sin hablarle directamente |

8. Checklist General del Proyecto

Fase 0 — Setup

☐  Crear Product Marketing Context

☐  Organizar proyecto en Notion

☐  Subir manual de identidad a carpeta

Fase 1 — Research

☐  Analizar competidores EMS

☐  Extraer anuncios de competidores

☐  Completar keyword research

☐  Diseñar arquitectura del sitio (estructura dual)

☐  Definir URLs y navegación

Fase 2 — Estrategia

☐  Crear estrategia de contenido

☐  Diseñar estrategia AI SEO

☐  Crear guía de copywriting

☐  Definir estructura CRO por página

☐  Diseñar prototipos HTML de páginas principales

Fase 3 — Contenido

☐  Escribir copys de todas las páginas

☐  Crear schema markup JSON-LD

☐  Crear contenido AI SEO

☐  Diseñar landing pages por vertical

☐  Especificar herramientas interactivas

☐  Crear assets visuales

Fase 4 — Implementación

☐  Setup WordPress + estructura de páginas

☐  Construir todas las páginas EMS

☐  Construir Home corporativo

☐  Configurar formularios + HubSpot

☐  Implementar SEO técnico

☐  Configurar analytics (GA4 + GTM)

☐  QA completo

Fase 5 — Lanzamiento

☐  Ejecutar plan de lanzamiento

☐  Lanzar campañas pagadas

☐  Crear material de ventas

☐  Monitorear y optimizar

Documento v3 — Construir desde cero. Enfoque 100% OEM. Estructura dual. EMS como prioridad.